gastos-app

Plan de trabajo de 10 pasos

Informe del Paso 1 y auditoría de seguridad

Área: lógica de negocio, base de datos y seguridad

13 de octubre de 2026

Resultado de la verificación: 29/29 pruebas de lógica · 36/36 pruebas de base de datos · 3/3 compilaciones sin errores

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

Qué se hizo en esta etapa	3

Resultado de la verificación	3

2. Contexto del proyecto	4

Organización del trabajo	4

3. Plan de 10 pasos	5

Parte A — Construcción de las ideas (pasos 1 a 5)	5

Parte B — Migrar la web al teléfono (pasos 6 a 10)	7

4. Informe del Paso 1: qué se hizo y cómo se verificó	9

4.1 Qué se construyó	9

4.2 Cómo se verificó	9

4.3 Resultados	9

4.4 Errores que encontró la verificación	10

4.5 Lo que no se pudo verificar todavía	11

5. Seguridad	12

5.1 De qué nos protegemos	12

5.2 Hallazgo principal: falla de autorización en los triggers de saldo	12

5.3 Inyección SQL	12

5.4 Timeouts	13

5.5 Validación de datos	13

5.6 Funciones privilegiadas	14

5.7 Archivos (facturas)	14

5.8 Credenciales y sesiones	14

5.9 Riesgos pendientes	14

6. Coordinación con los agentes de interfaz	16

7. Cómo repetir la verificación	17

8. Siguiente paso	18

Si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él y elige «Actualizar campo».

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento detalla los 10 pasos acordados para llevar gastos-app a una app de teléfono completa. Los pasos 1 a 5 construyen las ideas de producto y negocio; los pasos 6 a 10 migran al teléfono todo lo que hoy tiene la versión web. También documenta el Paso 1 ya desarrollado, cómo se verificó y todas las medidas de seguridad aplicadas.

## Qué se hizo en esta etapa

- Paso 1 (presupuestos inteligentes): lógica y base de datos terminadas y verificadas. Límite por categoría y mes, avisos al 80 % y al 100 %, sugerencia automática del límite según tu historial y guardado sin duplicados.

- Adelanto del Paso 2: plan de pago de deudas (bola de nieve y avalancha), score financiero de 0 a 100 y corrección del nivel de endeudamiento en meses sin ingresos.

- Seguridad: se encontró y cerró una falla de autorización en la base de datos (detalle en la sección 5.2), se fijaron timeouts en todas las llamadas de red y en la base, se reforzó la validación de datos y se eliminó la filtración de credenciales de desarrollo en la web.

- Pruebas automáticas nuevas: el proyecto no tenía ninguna. Ahora hay 29 pruebas de lógica y 36 de base de datos, con un script para repetirlas.

## Resultado de la verificación

| Verificación | Resultado | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de lógica (pnpm --filter core test) | 29 de 29 | Cálculos de presupuestos, deudas, score, timeouts, fechas y validación correctos |
| Pruebas de base de datos (Postgres desechable) | 36 de 36 | Ataques entre usuarios bloqueados; saldos, presupuestos y límites correctos |
| Compilación TypeScript: core, web y móvil | 3 de 3 sin errores | Los cambios no rompen ninguna de las apps |
| Build de producción de la web | 0 credenciales en el bundle | La contraseña de desarrollo ya no se publica |

Importante: la verificación encontró un error en el código que yo mismo había escrito en la primera parte del Paso 1 (el plan de deudas sin deudas se daba por «no viable»). Ya está corregido y cubierto por una prueba. El detalle está en la sección 4.4.

# 2. Contexto del proyecto

gastos-app es una app de finanzas personales orientada a Ecuador (Banco Guayaquil, Pichincha, Produbanco y Diners Club). Es un monorepo con cuatro partes:

| Parte | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| packages/core | TypeScript + zod | Lógica compartida: tipos, validación, acceso a datos y casos de uso. La usan la web y el teléfono. |
| apps/mobile | Expo 51 + expo-router | App de teléfono (el producto principal). |
| apps/desktop | React 18 + Vite | Versión web, hoy la más completa; es la referencia para migrar. |
| supabase/ | Postgres + Auth + Storage | Base de datos con RLS por usuario y triggers que mantienen los saldos. |

## Organización del trabajo

El trabajo está repartido entre varios agentes. Este documento cubre el área lógica (reglas de negocio, base de datos y seguridad). La interfaz la ejecutan otros dos agentes según sus documentos en docs/: el Agente 2 hace la base visual y el Agente 3 integra las pantallas. Para que integren lo nuevo sin adivinar, dejé el contrato docs/contrato-logica-core.md con las funciones disponibles, los mensajes de error y los límites de los campos.

# 3. Plan de 10 pasos

| # | Paso | Parte | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presupuestos inteligentes | A · Ideas | Lógica y base listas y verificadas; falta la pantalla |
| 2 | Plan de salida de deudas + score financiero | A · Ideas | Cálculos listos; falta el abono atómico y la pantalla |
| 3 | Recordatorios y alertas reales | A · Ideas | Pendiente |
| 4 | Detección automática por correo | A · Ideas | Pendiente |
| 5 | Modelo de negocio y hoja de ruta | A · Ideas | Pendiente |
| 6 | Resumen y navegación como en la web | B · Migración | Interfaz en curso (Agentes 2 y 3) |
| 7 | Gastos e ingresos con paridad completa | B · Migración | Pendiente |
| 8 | Tarjetas y cuentas como en la web | B · Migración | Pendiente |
| 9 | Captura: OCR, factura y estado de cuenta | B · Migración | Pendiente |
| 10 | Deudas, recordatorios, categorías y cierre | B · Migración | Pendiente |

Cada paso se describe con su objetivo, sus tareas, los criterios para darlo por terminado y la seguridad que le corresponde. Todos se cierran con la misma regla: no se da un paso por terminado sin pruebas que lo demuestren.

## Parte A — Construcción de las ideas (pasos 1 a 5)

### Paso 1 — Presupuestos inteligentes

Objetivo: Que el usuario fije un límite de gasto por categoría y mes, vea cuánto le queda y reciba un aviso antes de pasarse.

Tareas:

- Hecho: cálculo del estado de cada presupuesto (estadoPresupuestos) con niveles ok / cerca (≥ 80 %) / excedido (≥ 100 %).

- Hecho: sugerencia del límite según el promedio de los 3 meses anteriores (sugerirLimite).

- Hecho: guardar o actualizar sin duplicados (guardarPresupuesto) y avisos dentro de las recomendaciones del Resumen.

- Hecho: migración con índice único, validaciones y borrado en cascada al eliminar la categoría.

- Pendiente (Agente 3): pantalla «Presupuestos» en el teléfono, siguiendo el contrato de docs/contrato-logica-core.md.

Terminado cuando: Un solo presupuesto por categoría y mes; aviso al 80 % y alerta al 100 %; sugerencia basada en el historial; imposible presupuestar sobre una categoría ajena.

Seguridad del paso: RLS por usuario, verificación de que la categoría sea propia o global, montos > 0 y mes en formato válido exigidos por la base.

### Paso 2 — Plan de salida de deudas y score financiero

Objetivo: Mostrar en cuánto tiempo y con cuánto interés se pagan todas las deudas, y resumir la salud financiera en un número fácil de seguir.

Tareas:

- Hecho: simulación mes a mes con estrategia bola de nieve (menor saldo primero) o avalancha (mayor tasa primero) — planDeudas.

- Hecho: score 0-100 = endeudamiento (35) + ahorro (30) + uso de cupo (20) + recordatorios cumplidos (15) — scoreFinanciero.

- Hecho: el endeudamiento acepta un ingreso de referencia para no marcar «bajo» en un mes sin ingresos.

- Pendiente: que abonar a una deuda descuente de una cuenta, actualice la fecha del próximo pago y registre el movimiento, todo en una sola transacción (función en la base con bloqueo de fila).

- Pendiente: pantalla del plan de deudas y del score (Agente 3).

Terminado cuando: Un abono nunca deja el saldo de la deuda negativo ni descuadra la cuenta; dos abonos simultáneos no se pisan; el plan coincide con cálculos hechos a mano.

Seguridad del paso: La función de abono recibirá parámetros tipados (nunca SQL armado con texto), verificará que la deuda y la cuenta sean del usuario y bloqueará la fila (select … for update) para evitar carreras.

### Paso 3 — Recordatorios y alertas reales

Objetivo: Que los recordatorios avisen de verdad y que los pagos recurrentes se programen solos.

Tareas:

- Al completar un recordatorio recurrente, crear el siguiente (semanal, mensual o anual) de forma automática y atómica.

- Notificaciones locales en el teléfono (expo-notifications), sin servidor: fechas de pago, cuotas de diferidos, corte de tarjeta y presupuesto cerca del límite.

- Día de corte y día de pago en las tarjetas; pagar la cuota de un diferido libera cupo.

- Corregir: borrar un pago de tarjeta hoy no revierte el cupo ni el débito; y borrar una deuda con recordatorios falla por la clave foránea.

Terminado cuando: Un recordatorio mensual completado aparece el mes siguiente; la notificación llega con la app cerrada; borrar un pago deja los saldos como estaban.

Seguridad del paso: Las notificaciones no mostrarán montos en la pantalla bloqueada si el usuario lo desactiva; el permiso se pide explicando para qué es.

### Paso 4 — Detección automática por correo, bien hecha

Objetivo: Leer los avisos bancarios del correo y proponer gastos e ingresos para confirmar con un toque.

Tareas:

- Llenar la lista de remitentes reales de cada banco y filtrar por dominio exacto (hoy está vacía y entra cualquier correo con un monto).

- Confirmar desde la bandeja en una sola transacción e idempotente (hoy, si falla el segundo paso, un reintento duplica el gasto).

- Cliente OAuth nativo de Android/iOS con PKCE y sin secreto en la app; planificar la verificación de Google del permiso gmail.readonly o una alternativa.

- Paginación y concurrencia limitada al descargar correos.

Terminado cuando: Solo entran avisos de bancos conocidos; confirmar dos veces no duplica; la conexión funciona con un Client ID real en un teléfono.

Seguridad del paso: El contenido de un correo es de terceros y no es confiable: nunca se guarda como movimiento sin confirmación humana, se recortan sus textos y se valida el remitente por dominio exacto (no «contiene»), para resistir correos falsificados. Tokens solo en almacenamiento seguro del teléfono y revocados al desconectar.

### Paso 5 — Modelo de negocio y hoja de ruta

Objetivo: Definir cómo se sostiene la app y en qué orden se lanza.

Tareas:

- Freemium (hipótesis a validar con usuarios): gratis = cuentas, gastos, ingresos y 1 presupuesto; Premium = detección por correo, presupuestos ilimitados, plan de deudas, score, exportación y varios dispositivos.

- Otras vías: alianzas con bancos y cooperativas (comparador de tarjetas usando el catálogo de 74 productos), reportes premium y modo pareja/familia.

- Implementación: tabla de suscripciones y una función en core que decida qué puede usar cada plan.

- Hoja de ruta: MVP (pasos 6-10) → beta cerrada → publicación en tiendas → monetización. Métricas: retención a 30 días, gastos registrados por semana y conversión a Premium.

Terminado cuando: Plan de precios validado con al menos un grupo de usuarios; límites del plan gratuito aplicados en la base, no solo en la pantalla.

Seguridad del paso: Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador: consentimiento, política de privacidad y opción de borrar la cuenta (también la exige Google Play). Los datos financieros nunca se venden.

## Parte B — Migrar la web al teléfono (pasos 6 a 10)

### Paso 6 — Resumen y navegación como en la web

Objetivo: Que el Resumen del teléfono tenga lo mismo que la web: selector de mes, balance, salud financiera, recomendaciones y actividad.

Tareas:

- Interfaz: Agentes 2 y 3 (dock, tema, pantallas), según su plan en docs/.

- Lógica: entregar score y presupuestos para el Resumen y reemplazar las fechas UTC por fechaLocal() / mesLocal().

Terminado cuando: Mismos números en web y teléfono para el mismo usuario y mes; el mes no cambia solo a las 19:00.

Seguridad del paso: Sin datos sensibles en registros de consola; errores mostrados con mensajes legibles.

### Paso 7 — Gastos e ingresos con paridad completa

Objetivo: Pestañas por semana, gráficos, edición y todos los campos de la web en el teléfono.

Tareas:

- Interfaz: Agente 3.

- Lógica: crear actualizarIngreso con su trigger de saldo (hoy editar un ingreso no reajusta la cuenta) y sincronizar la deuda al editar un gasto diferido.

Terminado cuando: Editar o borrar cualquier movimiento deja los saldos exactos (probado en la base).

Seguridad del paso: Las ediciones pasan por la misma validación de pertenencia que las altas.

### Paso 8 — Tarjetas y cuentas como en la web

Objetivo: Catálogo visual de tarjetas, cupo usado y disponible, estado de cuenta y pagos con cuenta de origen.

Tareas:

- Interfaz: Agente 3.

- Lógica: mover el catálogo de tarjetas a core para que web y teléfono usen el mismo; reversa correcta de pagos.

Terminado cuando: Pagar una tarjeta mueve el dinero de la cuenta de origen a la tarjeta, sin pasar del cupo.

Seguridad del paso: No se guardan números de tarjeta: solo los últimos 3-4 dígitos como identificador.

### Paso 9 — Captura: OCR, factura y estado de cuenta

Objetivo: Escanear recibos, adjuntar facturas e importar estados de cuenta desde el teléfono.

Tareas:

- Mover el lector de estados de cuenta a core (es lógica pura) para reutilizarlo.

- Subir facturas desde cámara o galería al bucket privado, en la carpeta del usuario.

- OCR en el propio dispositivo (por ejemplo ML Kit) para que la imagen no salga del teléfono.

Terminado cuando: Un estado de cuenta importado en el teléfono produce los mismos gastos que en la web.

Seguridad del paso: El bucket ya limita a 10 MB y a PDF/imágenes; la base exige que la ruta de la factura esté en la carpeta del propio usuario.

### Paso 10 — Deudas, recordatorios, categorías y cierre

Objetivo: Completar las pantallas restantes y dejar la app lista para tiendas.

Tareas:

- Paridad de Deudas, Recordatorios y Categorías.

- Identificadores de la app (bundleIdentifier, package), íconos y splash; opción de borrar la cuenta.

- Pruebas en teléfonos reales (Android e iOS) y comparación lado a lado con la web.

Terminado cuando: Todos los flujos funcionan en dispositivo real con datos reales; las pruebas automáticas siguen en verde.

Seguridad del paso: Revisión final de seguridad antes de publicar (sección 5.9).

# 4. Informe del Paso 1: qué se hizo y cómo se verificó

## 4.1 Qué se construyó

| Archivo | Qué hace |
| --- | --- |
| core/src/usecases/estadoPresupuestos.ts | Gastado, restante y porcentaje por presupuesto; niveles ok / cerca / excedido; sugerirLimite. |
| core/src/usecases/guardarPresupuesto.ts | Valida con zod y crea o actualiza (upsert) el presupuesto. |
| core/src/usecases/generarRecomendaciones.ts | Nuevo parámetro opcional presupuestos: avisos al 80 % y alertas al pasarse. |
| core/src/usecases/planDeudas.ts | Simulación de pago de deudas (bola de nieve / avalancha). |
| core/src/usecases/scoreFinanciero.ts | Score de salud financiera de 0 a 100. |
| core/src/lib/fetchConTimeout.ts | Corta cualquier petición de red que tarde demasiado. |
| core/src/schemas/limites.ts | Límites de texto y monto compartidos por todos los esquemas. |
| supabase/migrations/20261013120000_…sql | Presupuestos + endurecimiento de seguridad (sección 5). |
| core/test/*.test.ts | 29 pruebas de lógica (sin dependencias nuevas: corren con Node). |
| supabase/tests/ | 36 pruebas de base de datos y el script correr.sh. |

## 4.2 Cómo se verificó

- Pruebas de lógica: cada cálculo se comparó contra resultados hechos a mano (por ejemplo, el plan de deudas mes a mes). Se usa el ejecutor de pruebas que trae Node, sin instalar nada.

- Pruebas de base de datos: se levantó un Postgres desechable con la misma imagen de Supabase, se aplicaron las 13 migraciones desde cero y se simularon dos usuarios con su JWT, exactamente como llegan desde la app. Tu base local y la de producción no se tocaron.

- Prueba del «antes»: el mismo ataque se corrió sobre una base con solo las migraciones anteriores, para demostrar que la falla existía.

- Compilación: TypeScript de core, web y móvil sin errores.

- Build de producción de la web con una contraseña centinela, buscándola luego en los archivos generados.

## 4.3 Resultados

### Pruebas de lógica: 29 de 29

| Grupo | Pruebas | Qué cubren |
| --- | --- | --- |
| Presupuestos | 5 | Solo cuenta el mes pedido; niveles 80 % / 100 %; restante negativo; sugerencia que cruza de año; sin historial. |
| Recomendaciones | 2 | Avisos de presupuesto; sin presupuestos se comporta igual que antes. |
| Deudas y endeudamiento | 7 | Bola de nieve calculada a mano; avalancha paga menos interés; casos no viables; deudas saldadas; ingreso de referencia. |
| Score financiero | 3 | Caso excelente, caso crítico y caso intermedio calculado a mano. |
| Timeouts | 4 | Corta peticiones colgadas; límite propio para subidas; deja pasar respuestas a tiempo; respeta cancelaciones. |
| Fechas | 2 | Las 21:30 del día 13 siguen siendo el 13; sumar meses cruzando de año. |
| Validación de entrada | 6 | Textos vacíos o largos, montos absurdos, fechas imposibles, texto con SQL, color inválido, pago a la misma tarjeta. |

### Pruebas de base de datos: 36 de 36

| Grupo | Pruebas | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| S · Ataques entre usuarios | 12 | Gasto, ingreso o pago con la cuenta de otro; categoría o deuda ajena; insertar a nombre de otro; leer o editar datos ajenos; texto con SQL; saldo de la víctima intacto. |
| F · Flujo normal de saldos | 7 | Gasto, edición, ingreso, diferido con su deuda automática, pago de tarjeta con cuenta de origen y borrado. |
| P · Presupuestos | 8 | Upsert sin duplicados, límite 0, mes 13, sin categoría, categoría ajena, cascada al borrar, aislamiento entre usuarios. |
| L · Límites de datos | 5 | Descripción de 201 caracteres, en blanco, factura en carpeta ajena o propia, identificador no numérico. |
| C · Configuración | 4 | search_path fijo, timeout por rol, bucket de facturas limitado y cancelación real de una consulta lenta. |

## 4.4 Errores que encontró la verificación

Verificar sirvió: aparecieron un error en mi propio código y varios problemas que ya existían en el proyecto.

| Error | Origen | Estado |
| --- | --- | --- |
| planDeudas sin deudas devolvía «no viable» (debía ser «cumplido»). | Código nuevo de esta etapa | Corregido + prueba |
| Un usuario podía mover el saldo de cuentas ajenas (sección 5.2). | Ya existía | Corregido + 12 pruebas |
| «Hoy» y «mes actual» se calculaban en UTC: en Ecuador, a las 21:30 del 13 la app decía que era el 14. | Ya existía | Corregido en core; faltan las pantallas (≈ 26 usos, Agente 3) |
| sumarMeses también pasaba por UTC (falla en zonas al este de Greenwich). | Ya existía | Corregido + prueba |
| Presupuestos sin restricción única; borrar una categoría con presupuesto fallaba; «Borrar todo» omitía 2 tablas. | Ya existía | Corregido |
| La contraseña de desarrollo de la web quedaba incrustada en el JavaScript publicado. | Ya existía (cambios sin commitear) | Corregido y verificado con build |

## 4.5 Lo que no se pudo verificar todavía

- El upsert de presupuestos se probó con el SQL equivalente que genera PostgREST, no desde la app contra el servidor. Es el mismo patrón que ya usa en producción el repositorio de transacciones detectadas.

- El timeout en un teléfono real (React Native) no se probó en dispositivo; sí en Node y compilando la app.

- La migración nueva no está aplicada en tu Supabase local ni en el remoto. Hay que aplicarla con el CLI de Supabase (supabase migration up en local, supabase db push en el proyecto remoto). Las restricciones van como NOT VALID: no fallarán por datos viejos.

- La pantalla de Presupuestos todavía no existe (le corresponde al Agente 3).

# 5. Seguridad

## 5.1 De qué nos protegemos

En una app como esta, la clave pública de Supabase (anon key) viaja dentro de la app, así que cualquiera puede extraerla y hablar directo con la API. Por eso la seguridad no puede depender de la interfaz: la base de datos es la última barrera. Los escenarios considerados:

| Amenaza | Ejemplo | Defensa |
| --- | --- | --- |
| Otro usuario autenticado | Usa la API para tocar datos ajenos | RLS + validación de referencias propias (5.2) |
| Inyección SQL | Escribe SQL en una descripción | Consultas parametrizadas, sin SQL dinámico (5.3) |
| Red lenta o caída | La app queda «Cargando…» para siempre | Timeouts en cliente y base (5.4) |
| Datos basura o enormes | Descripciones de megabytes, montos absurdos | zod + CHECK en la base (5.5) |
| Secuestro de funciones privilegiadas | Objetos con el mismo nombre en otro esquema | search_path fijo (5.6) |
| Archivos maliciosos | Subir HTML o ejecutables como «factura» | Bucket limitado por tipo y tamaño (5.7) |
| Filtración de credenciales | Contraseña dentro del JavaScript publicado | Guard de desarrollo (5.8) |
| Correos falsificados | Un correo falso crea gastos | Confirmación humana y filtro por remitente (Paso 4) |

## 5.2 Hallazgo principal: falla de autorización en los triggers de saldo

Qué pasaba. RLS solo revisa la fila que se inserta, no las filas a las que esa fila apunta, y la clave foránea se comprueba sin pasar por RLS. Así, un usuario podía crear un gasto con el cuenta_id de la cuenta de otro usuario. El trigger de saldo corre con privilegios elevados (security definer) y le descontaba el dinero a la cuenta ajena. Lo mismo pasaba con ingresos y con pagos de tarjeta usando una cuenta ajena como origen.

Evidencia (base con las migraciones anteriores): el usuario A bajó el saldo de B de 1000 a 300 y pagó su propia tarjeta con 400 de B.

Atenuante: para atacar hace falta conocer el identificador (UUID aleatorio) de la cuenta de la víctima, que la API no le muestra a otros usuarios. Aun así es una falla real de autorización y se cerró.

Corrección (migración 20261013120000):

- Un trigger BEFORE en las 7 tablas con referencias rechaza cualquier cuenta, categoría, deuda o gasto que no sea del mismo usuario. En ediciones solo revisa lo que cambió, para no romper filas antiguas.

- Los triggers de saldo además filtran por usuario_id (defensa en profundidad).

- Resultado: los 12 ataques de la prueba fallan con «La cuenta indicada no existe o no es tuya.» y el saldo de B queda en 1000.

## 5.3 Inyección SQL

Estado: no hay superficie de inyección SQL en el proyecto. Se revisó todo el código:

- La app no escribe SQL: usa el cliente de Supabase, que envía los valores a PostgREST como parámetros. PostgREST los pasa a Postgres como datos, nunca como código.

- No se usan los puntos donde sí podría colarse texto del usuario en un filtro (.or(), .filter() con texto, rpc con SQL armado): búsqueda hecha en todo el repositorio, sin resultados.

- Los triggers y funciones usan SQL estático; ninguno usa EXECUTE con texto concatenado.

- Prueba S10: la descripción '); drop table gastos; -- se guarda tal cual, como texto, y la tabla sigue existiendo.

Reglas para que siga así (aplican a los pasos 2 a 10):

- Nunca construir filtros .or() o .filter() concatenando texto que escribió el usuario.

- Las funciones nuevas en la base (por ejemplo, el abono atómico del Paso 2) reciben parámetros tipados; si algún día hace falta SQL dinámico, solo con format() usando %L / %I.

- Toda entrada pasa primero por los esquemas zod de core y después por los CHECK de la base.

## 5.4 Timeouts

Antes ninguna llamada de red tenía límite de tiempo. Ahora hay límites en todas las capas:

| Capa | Límite | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Peticiones a Supabase (datos y login) | 15 s | crearFetchConTimeout en el cliente web y móvil |
| Subida de facturas a Storage | 60 s | Mismo envoltorio; detecta las subidas |
| Gmail y Microsoft Graph | 20 s | apps/mobile/lib/gmailApi.ts y graphMail.ts |
| Consultas de usuarios autenticados | 8 s | statement_timeout del rol authenticated en la base |
| Consultas anónimas | 3 s | statement_timeout del rol anon |

Al agotarse el tiempo, el usuario ve «La conexión tardó más de 15 s. Revisa tu internet e inténtalo de nuevo.» en vez de una pantalla colgada. Para que las consultas normales no se acerquen al límite, se agregaron índices por usuario y fecha en las tablas principales. La prueba C4 confirma que la base cancela de verdad una consulta que se pasa del límite.

## 5.5 Validación de datos

Doble barrera: zod en core da un mensaje claro antes de ir a la red, y la base rechaza lo mismo si alguien llama a la API directamente.

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| Descripción (gastos, ingresos) | 1 a 200 caracteres, no solo espacios |
| Nombre (cuentas, deudas, categorías) | 1 a 80 caracteres |
| Título de recordatorio | 1 a 120 caracteres |
| Montos | Mayores que 0 y hasta 9 999 999 999,99; se rechazan NaN e infinito |
| Fechas / meses | YYYY-MM-DD / YYYY-MM con mes 01-12 y día 01-31 |
| Identificador de cuenta | Solo 3 o 4 dígitos |
| Color de categoría | Formato #RRGGBB |
| Factura | Ruta dentro de la carpeta del propio usuario |
| Pago de tarjeta | La cuenta de origen no puede ser la misma tarjeta |

Los textos que vienen de correos de terceros (asunto, descripción) se recortan antes de guardarse, para que un asunto larguísimo no haga fallar toda la sincronización.

## 5.6 Funciones privilegiadas

Las 8 funciones security definer ahora fijan search_path = public, pg_temp. Sin esto, alguien con permiso para crear objetos podría hacer que la función usara una tabla o función falsa con el mismo nombre. La prueba C1 confirma que ninguna queda sin fijar.

## 5.7 Archivos (facturas)

- El bucket facturas sigue siendo privado: se accede con URLs firmadas que caducan en 1 hora.

- Nuevo: máximo 10 MB y solo PDF, JPEG, PNG, WEBP o HEIC. Un HTML o un ejecutable se rechaza.

- Nuevo: la base exige que factura_path empiece por el id del propio usuario.

- No existe permiso de actualización sobre los archivos, así que nadie puede reemplazar una factura ya subida.

## 5.8 Credenciales y sesiones

- Web: el auto-login de desarrollo leía VITE_DEV_EMAIL y VITE_DEV_PASSWORD, y Vite incrusta toda variable VITE_* en el JavaScript publicado. Ahora solo se leen en modo desarrollo. Verificado con un build de producción: la contraseña centinela aparece 0 veces y la URL de Supabase (sin guard) sí aparece, lo que confirma que la búsqueda funciona.

- La anon key es pública por diseño; lo que protege los datos es RLS. La clave service_role nunca debe estar en ninguna app.

- Los tokens de Gmail/Outlook se guardan en el almacenamiento seguro del teléfono (expo-secure-store).

## 5.9 Riesgos pendientes

| Riesgo | Gravedad | Se resuelve en |
| --- | --- | --- |
| Abonar a una deuda no es atómico (dos abonos simultáneos pueden pisarse) y no mueve dinero. | Media | Paso 2 |
| Confirmar desde la bandeja no es atómico: un reintento puede duplicar el gasto. | Media | Paso 4 |
| Filtro de remitentes vacío: cualquier correo con un monto entra a la bandeja. | Media | Paso 4 |
| Cliente OAuth de Google de tipo «web» para el teléfono; gmail.readonly exige verificación de Google. | Media | Paso 4 |
| Borrar un pago de tarjeta no revierte saldos; editar un ingreso no reajusta la cuenta. | Media (integridad) | Pasos 3 y 7 |
| La web no tiene login ni cierre de sesión; el botón «Borrar todo» sigue visible. | Alta antes de publicar la web | Fase web |
| Políticas RLS con auth.uid() en vez de (select auth.uid()) (rendimiento con muchos datos). | Baja | Paso 10 |
| Límites de intentos de login y confirmación de correo: revisar en la configuración de Supabase. | Media | Paso 10 |

# 6. Coordinación con los agentes de interfaz

Para no pisar el trabajo de los Agentes 2 y 3 no se editó ninguna pantalla ni componente visual. Solo hubo cambios pequeños de seguridad en estos archivos, todos documentados en docs/contrato-logica-core.md:

| Archivo | Cambio | Dueño de la interfaz |
| --- | --- | --- |
| apps/desktop/src/App.tsx | Guard de desarrollo para las credenciales (2 líneas) | Agente 3 — debe conservarlo |
| apps/desktop/src/lib/supabase.ts | Cliente con timeout | Lógica |
| apps/mobile/lib/supabase.ts | Cliente con timeout | Lógica |
| apps/mobile/lib/gmailApi.ts, graphMail.ts | Timeout de 20 s | Lógica |
| apps/desktop/src/lib/estadoCuenta.ts | Descripción recortada a 200 caracteres | Lógica |

Se confirmó con git diff que estos cambios no sobrescribieron trabajo de otros agentes.

# 7. Cómo repetir la verificación

Desde la raíz del repositorio:

Pruebas de lógica (Node 22.18 o superior; no instala nada):

pnpm --filter core test

Pruebas de base de datos (con Docker abierto; crean y borran un contenedor propio):

bash supabase/tests/correr.sh

Compilación de las tres partes:

cd apps/desktop && npx tsc --noEmit

npx tsc --noEmit -p ../../packages/core

cd ../mobile && npx tsc --noEmit

Aplicar la migración a tu base local (y luego al proyecto remoto con supabase db push):

supabase migration up

# 8. Siguiente paso

Paso 2: abono atómico de deudas. Una función en la base que, en una sola transacción y con la fila bloqueada, valide que la deuda y la cuenta sean del usuario, descuente el monto de la cuenta, baje el saldo de la deuda sin dejarlo negativo, mueva la fecha del próximo pago y registre el movimiento. Se probará con el mismo método: pruebas de base con dos usuarios y un caso de dos abonos simultáneos.

En paralelo, el Agente 3 puede construir la pantalla de Presupuestos con el contrato ya publicado.