gastos-app

Informe: preparación para producción, fases 1 y 2

Eliminar la cuenta · Consultas sin el tope de 1.000 filas · Acceso seguro y privacidad

Área: lógica de negocio, base de datos y seguridad

15 de octubre de 2026 · carpeta App_registros_gastos, rama Rama-Logica

Verificación de hoy: 93/93 lógica · 7/7 teléfono · 3/3 web · tipos sin errores · la versión web se arma · paquete Android armado (3,5 MB) · Supabase web con 23 de 23 migraciones

Contenido

1. Resumen ejecutivo	2

Resultado de la verificación	2

2. Fase 1: eliminar la cuenta	3

3. Fase 1: consultas sin tope y rendimiento	3

4. Fase 2: acceso, privacidad y errores	4

Lógica lista en core	4

Privacidad y publicación	4

5. Base de datos	4

6. Seguridad	5

Inyección de SQL	5

Tiempos de espera	5

Eliminar la cuenta	5

Acceso y recuperación de la contraseña	5

Publicación	6

Validación y permisos	6

7. Pantallas	6

Cambios mínimos hechos (dueño: agente de pantallas)	6

Pendiente para los agentes de interfaz	6

8. Estado de las carpetas	7

9. Pendientes y riesgos	7

10. Cómo repetir la verificación	8

# 1. Resumen ejecutivo

Para publicar en Google Play faltaban tres cosas del lado lógico. Cada persona tiene que poder borrar su cuenta. Las consultas no se pueden cortar en 1.000 filas. Y el acceso (contraseñas y recuperar la contraseña) tiene que ser seguro. Las tres están hechas y probadas en core y en la base, y las dos migraciones ya están en tu Supabase web. Las pantallas que las usan quedan especificadas para el agente de interfaz. Nada está confirmado en git todavía.

| Bloque | Qué se hizo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 · Eliminar la cuenta | Función eliminar_mi_cuenta en la base y eliminarMiCuenta en core: borra las facturas, el usuario y sus datos de las 10 tablas | ✅ Hecho, probado y aplicado en tu Supabase web |
| Fase 1 · Rendimiento | Todas las páginas en gastos, ingresos, abonos y pagos de tarjeta; rango de fechas opcional; totales por mes calculados en la base; 12 índices; RLS optimizada | ✅ Hecho, probado y aplicado en tu Supabase web |
| Fase 2 · Acceso | Reglas de contraseña, recuperar la contraseña con enlace PKCE, errores de inicio de sesión en español | ✅ Hecho y probado (sin probar con un correo real) |
| Fase 2 · Privacidad y publicación | Borrador de la política de privacidad, configuración de Vercel, verificador que frena la publicación sin política | ⚠️ Borrador: faltan datos y revisión legal |
| Pantallas | Cambios mínimos (aviso al fallar un borrado, confirmar al borrar una categoría) y 7 pantallas especificadas | 📄 Documentado en el contrato |

## Resultado de la verificación

| Verificación | Resultado | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de lógica (pnpm --filter core test) | 93 de 93 (19 nuevas: 10 de acceso y 9 de producción) | Hoy |
| Pruebas de la web y del teléfono | 3 de 3 y 7 de 7 | Hoy |
| TypeScript en core, web y teléfono | Sin errores | Hoy |
| supabase/base-completa.sql | Idéntico a regenerarlo desde las 23 migraciones | Hoy |
| Versión web (expo export -p web) | Se arma e incluye privacidad.html. Sin claves secretas, sin JWT y sin direcciones locales | Hoy |
| Paquete Android (expo export -p android) | Se arma (3,5 MB) | Hoy |
| Supabase web | 23 de 23: eliminar_mi_cuenta y totales_por_mes existen y rechazan a quien no tiene sesión (42501) | Hoy, por REST con la clave pública |
| Pruebas de base de datos (bash supabase/tests/correr.sh) | 104 de 104, con 10 nuevas, en la corrida anterior | 15-oct. Hoy no se pudieron repetir: Docker Desktop no arranca |

# 2. Fase 1: eliminar la cuenta

Google Play exige que quien se registra pueda borrar su cuenta desde la app. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador también da ese derecho. La app no puede borrar usuarios por sí sola: eso requiere la clave service_role, que nunca va dentro de una app. Por eso lo hace una función de la base, y solo para quien la llama.

eliminarMiCuenta("ELIMINAR") hace tres pasos:

- Borra las facturas con la API de Storage. Supabase no deja borrar archivos con SQL.

- Llama a eliminar_mi_cuenta('ELIMINAR'), que borra al usuario. Sus datos de las 10 tablas se van en cascada. La función se niega si queda alguna factura.

- Cierra la sesión en este dispositivo. En el teléfono eso también olvida el correo conectado.

No se puede deshacer. Si falla a mitad, por ejemplo sin internet después de borrar las facturas, la cuenta sigue existiendo y se puede reintentar.

Pruebas: en core, el orden facturas → cuenta → sesión, que sin la palabra de confirmación o sin sesión no toca nada, y que si la base falla la sesión sigue abierta. En la base, que borra todo lo propio y nada de otra persona.

# 3. Fase 1: consultas sin tope y rendimiento

Supabase devuelve como máximo 1.000 filas por consulta. Sin paginar, quien pasaba de 1.000 gastos veía el resumen, los presupuestos y las recomendaciones calculados con datos incompletos, y sin ningún aviso.

| Función | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| listarGastos(rango?) y listarIngresos(rango?) | Máximo 1.000 filas, siempre todo el historial | Todas las páginas. Con { desde, hasta }, solo ese periodo, filtrado en la base |
| listarAbonosDeuda y listarPagosTarjeta | Máximo 1.000 filas | Todas las páginas |
| totalesPorMes(desde, hasta) | No existía: había que descargar todos los movimientos | Sumado en la base, con los meses vacíos en 0. Máximo 10 años |

- Cada página se pide con un orden estable y un desempate por id, para que las páginas no se pisen ni se salten filas.

- Con exactamente 1.000 filas se pide una página más para confirmar que no hay otra.

- Si la base falla en cualquier página, se lanza el error: nunca se devuelven datos a medias.

- Freno de 200 páginas (200.000 filas), con el mensaje "Elige un periodo más corto".

En la base, la Migración de rendimiento agrega 12 índices a claves foráneas que no tenían (borrar una categoría, una cuenta o una deuda recorría tablas enteras). También reescribe las 35 reglas de RLS con (select auth.uid()). Significan lo mismo, pero Postgres calcula el usuario una vez por consulta en vez de una vez por fila.

# 4. Fase 2: acceso, privacidad y errores

## Lógica lista en core

- validarContrasena y contrasenaSchema: de 8 a 72 caracteres, con letras y números. 72 es el límite de bcrypt, que es lo que usa Supabase.

- solicitarRecuperacion(correo, redirectTo): envía el correo para crear una contraseña nueva. Responde siempre lo mismo, exista o no la cuenta.

- sesionDesdeEnlace(url): canjea el código del enlace (flujo PKCE). Rechaza los enlaces con #access_token=.

- cambiarContrasena(nueva, repetida): valida, comprueba que coincidan y la cambia.

- mensajeError traduce 17 errores de inicio de sesión de Supabase. Por ejemplo, "Invalid login credentials" sale como "Correo o contraseña incorrectos.". El login y el registro ya lo muestran sin cambios.

- Los clientes de Supabase del teléfono y de la web usan flowType: "pkce".

## Privacidad y publicación

- apps/mobile/public/privacidad.html: política de privacidad (borrador). Se publica con la versión web en /privacidad.html, y la sección para eliminar la cuenta queda en /privacidad.html#eliminar-cuenta.

- Variable nueva EXPO_PUBLIC_URL_PRIVACIDAD. build:play y update:produccion se frenan si falta o no es una dirección https pública; build:apk no la exige.

- apps/mobile/vercel.json: arma la web, manda todas las rutas a la app (para que /restablecer?code=… no dé 404) y agrega cabeceras de seguridad.

- docs/publicacion-produccion.md: lo que se configura en los paneles de Supabase, Vercel y Google Play, con el formulario de seguridad de los datos.

# 5. Base de datos

| Migración | Qué hace | Supabase web | Supabase local |
| --- | --- | --- | --- |
| Migración de interés diferido (20261015170000 y 20261015180000) | El diferido reserva todo el capital, el interés se cobra con cada cuota, compras sobre el cupo bloqueadas, tasa protegida | Aplicada | Aplicada |
| Migración de eliminar cuenta (20261015190000) | eliminar_mi_cuenta('ELIMINAR') borra al usuario y todos sus datos | Aplicada (comprobado hoy) | Sin aplicar (según el README; hoy no se pudo ver) |
| Migración de rendimiento (20261015200000) | 12 índices, RLS con (select auth.uid()) y totales_por_mes | Aplicada (comprobado hoy) | Sin aplicar (ídem) |

Los archivos para pegar en el SQL Editor están en supabase/para-supabase-web/, uno por migración y con nombre legible. supabase/base-completa.sql ya trae las 23, para crear un proyecto nuevo de una vez.

# 6. Seguridad

## Inyección de SQL

- Todo pasa por supabase-js, que arma consultas parametrizadas, y por funciones con parámetros tipados (text, date). Ningún texto de la persona se concatena en SQL.

- La Migración de rendimiento reescribe las reglas con format('%I') para los nombres. El texto de cada regla sale del propio catálogo de Postgres (pg_policies), no de la persona.

- Las fechas del rango se validan como YYYY-MM-DD antes de llegar a la consulta, y totales_por_mes vuelve a validarlas en la base.

## Tiempos de espera

- Siguen los cortes de 15 s por petición (60 s para subir archivos) en los dos clientes.

- La paginación se detiene a las 200 páginas: un error no puede dejarla pidiendo sin fin.

- totales_por_mes rechaza rangos de más de 10 años. Si Postgres corta una consulta (57014), mensajeError dice "La operación tardó demasiado".

## Eliminar la cuenta

- SECURITY DEFINER con search_path fijo (public, pg_temp): nadie puede colar funciones propias.

- Solo actúa sobre auth.uid(). No recibe un id de usuario, así que nadie puede borrar a otra persona.

- Exige sesión y la palabra ELIMINAR, también en la base. Sin sesión no se puede ejecutar: comprobado hoy en tu Supabase web (42501).

- Se niega si quedan facturas, para no dejar archivos huérfanos con datos personales.

## Acceso y recuperación de la contraseña

- PKCE: el código del enlace solo se canjea en el dispositivo que pidió el correo. Se rechazan los enlaces con la sesión en el fragmento: cualquiera podría armar uno para dejar a otra persona conectada a una cuenta ajena y que cargue ahí sus datos.

- El mismo mensaje exista o no la cuenta: nadie puede averiguar quién usa la app.

- Contraseñas de 8 a 72 caracteres con letras y números. Hay que configurar la misma regla en Supabase para que no dependa solo de la app.

- La URL del enlace no se muestra ni se registra: lleva el código.

## Publicación

- El verificador frena la publicación si la clave es service_role o secreta, si la URL es local o sin https, si quedó activo el modo sin login, o, para la tienda, si falta la política de privacidad.

- Revisado hoy el paquete web: ninguna clave secreta, ningún JWT, ninguna dirección local. La única coincidencia con sb_secret_ es el código de la librería que revisa el prefijo de la clave.

- Cabeceras en Vercel: X-Content-Type-Options: nosniff, X-Frame-Options: DENY (evita que otra página la incruste), Referrer-Policy y Permissions-Policy sin cámara, micrófono ni ubicación.

## Validación y permisos

- totales_por_mes es SECURITY INVOKER: RLS aplica y cada persona suma solo lo suyo. Sin sesión no se puede ejecutar (comprobado hoy, 42501).

- La reescritura de RLS conserva el significado de cada regla. Las pruebas de la base comprueban el aislamiento entre usuarios.

# 7. Pantallas

## Cambios mínimos hechos (dueño: agente de pantallas)

- Borrar un gasto, un ingreso o un recordatorio: si falla, sale "No se pudo eliminar" con el motivo. Antes fallaba en silencio y parecía borrado, por ejemplo con un diferido con abonos.

- Categorías: borrar pide confirmación ("sus gastos e ingresos pasan a Otros") y muestra el error.

## Pendiente para los agentes de interfaz

El detalle de cada pantalla está en docs/contrato-logica-core.md, fases 1 y 2.

- Login → "¿Olvidaste tu contraseña?", en la nueva app/(auth)/recuperar.tsx.

- app/restablecer.tsx, para escribir la contraseña nueva después de abrir el enlace.

- app/_layout.tsx: la guarda de sesión tiene que dejar pasar restablecer.

- Registro: validar la contraseña antes de crear la cuenta y enlazar la política de privacidad.

- Más: "Política de privacidad" y "Eliminar mi cuenta", obligatoria para Google Play.

- Pantalla de error (ErrorBoundary): sin ella, un fallo al dibujar una pantalla deja la app en blanco.

- Textos: quitar el voseo que queda en registro.tsx y correo.tsx.

Además, pasar un rango de fechas donde solo se necesita un periodo: el mes elegido en Gastos e Ingresos, cuatro meses en las recomendaciones y totalesPorMes en los gráficos de 6 meses.

# 8. Estado de las carpetas

Hoy también se revisó la copia vieja Desktop\gastos-app. Quedó en el commit fbb3d13 con 31 archivos cambiados el 14-oct, entre las 00:05 y las 00:58, antes de fusionar las dos copias. Se comparó archivo por archivo con App_registros_gastos:

- 20 están igual en la copia principal.

- 11 siguieron cambiando allá a propósito: la marca pasó a "fintrack", el login quedó activo también en desarrollo, "Desconectar" ahora también borra los datos del correo, y los mensajes de error y los comentarios de deudas se ampliaron.

No hay nada que rescatar de esa copia. Todo el trabajo sigue en App_registros_gastos, rama Rama-Logica.

# 9. Pendientes y riesgos

| Pendiente | Gravedad | Quién |
| --- | --- | --- |
| Pantallas de acceso y privacidad: "Eliminar mi cuenta", "Olvidé mi contraseña", contraseña nueva, enlace a la política y pantalla de error | Alta (Google Play) | Agente de pantallas |
| Completar la política de privacidad (datos entre [corchetes]) y hacerla revisar por un abogado | Alta | Tú |
| Configurar Supabase: Redirect URLs, contraseña mínima de 8 con letras y números, confirmar el correo, servicio de correo propio (SMTP) | Alta | Tú, con docs/publicacion-produccion.md |
| Actualizar Expo SDK 51: Google Play exige Android 15 o más reciente | Alta para la tienda | Fase 3 |
| Probar "Olvidé mi contraseña" con un correo real. El servicio gratuito de Supabase solo envía a los miembros de tu equipo | Media | Cuando haya SMTP y pantallas |
| Repetir las pruebas de base de datos: hoy Docker Desktop muestra un error al abrir y se cierra | Media | Cuando Docker funcione |
| Confirmar en git los cambios de las fases 1 y 2 (están sin commit en Rama-Logica) | Media | Tú decides |
| Supabase local con 21 de 23 migraciones (solo afecta al desarrollo local) | Baja | Cuando se use la base local |

# 10. Cómo repetir la verificación

Desde la raíz de App_registros_gastos:

pnpm --filter core test            # 93 pruebas de lógica

pnpm --filter desktop test         # 3 pruebas de la web

cd apps/mobile && pnpm test        # 7 pruebas del teléfono

bash supabase/tests/correr.sh      # 104 pruebas de base de datos (requiere Docker)

cd apps/mobile && npx expo export -p web       # versión web, con privacidad.html

cd apps/mobile && npx expo export -p android   # paquete Android

bash supabase/generar-base-completa.sh && git diff supabase/base-completa.sql

Para ver qué migraciones tiene una base, en el SQL Editor:

select version, name from supabase_migrations.schema_migrations order by version;