gastos-app

Informe: plan recomendado

Saldos confiables · Correo opcional y privado · Primer uso · Piloto

Área: lógica de negocio, base de datos y seguridad

14 de octubre de 2026 · carpeta App_registros_gastos

Verificación: 35/35 pruebas de lógica · 73/73 pruebas de base de datos · prueba de punta a punta en la app

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

Resultado de la verificación	3

2. Paso 1 — Saldos confiables	4

Verificación	4

3. Paso 2 — Correo opcional y privado	5

Verificación	5

4. Paso 3 — Primer uso directo	6

5. Pasos 4 y 5 — Piloto y medición	7

6. Seguridad	8

7. Migraciones y despliegue	9

8. Pendientes y riesgos	10

9. Cómo repetir la verificación	11

# 1. Resumen ejecutivo

A partir de la priorización acordada («¿vale la pena o no?»), se implementaron los tres pasos de código de la recomendación y se dejó preparado el piloto. Nada se subió a GitHub: todo está en la carpeta App_registros_gastos, sin commitear.

| Paso | Qué se hizo | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 · Saldos confiables | Abono con cuenta de origen en el teléfono, edición de ingresos con reajuste, pagos de tarjeta protegidos, diferidos protegidos, documentación al día | ✅ Hecho y verificado |
| 2 · Correo opcional y privado | Fuera del registro, marcado beta, revocación y borrado al desconectar, confirmación atómica, remitentes estrictos, menos datos guardados | ✅ Hecho y verificado (revocación real pendiente de Client ID) |
| 3 · Primer uso | Registro directo a la app, tarjeta «Empezá con tu primer gasto», fechas locales, salud financiera corregida | ✅ Hecho y verificado de punta a punta |
| 4 · Piloto barato | Guía paso a paso (docs/piloto.md) | ⏳ Requiere que crees las cuentas (Supabase y hosting) |
| 5 · Medir y entrevistar | 4 consultas de métricas, criterios de éxito y guías de entrevista | ✅ Listo para usar en el piloto |

## Resultado de la verificación

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Pruebas de lógica (pnpm --filter core test) | 35 de 35 |
| Pruebas de base de datos sobre Postgres desechable (16 migraciones desde cero) | 73 de 73 (13 abono · 10 correo · 13 saldos · 36 seguridad · 1 concurrencia) |
| Compilación TypeScript de core y app móvil | Sin errores |
| Prueba de punta a punta en la app (versión web, tamaño de teléfono) | Registro → primer gasto → abono con cuenta: saldos correctos |
| Migraciones en tu Supabase local | 16 de 16, con respaldo previo; saldos de tus cuentas intactos |

Incidencia: mientras se verificaba, otro agente estaba reemplazando las imágenes del catálogo de tarjetas de Pichincha y el catálogo apuntaba a archivos que aún no existían; eso impedía armar la app. Se comentaron las entradas sin archivo (la app muestra el degradado del banco) y la verificación en la versión web se completó. La verificación en el celular quedó pendiente porque ese trabajo seguía en curso (sección 8).

# 2. Paso 1 — Saldos confiables

Una app de finanzas con saldos incorrectos destruye la confianza. Se revisaron todas las operaciones que mueven dinero y se cerraron los huecos con la versión más simple y segura.

| Problema encontrado | Solución aplicada |
| --- | --- |
| El abono desde el teléfono no descontaba de ninguna cuenta (la función atómica existía, pero la pantalla no la usaba con cuenta). | La pantalla de deudas pide «Pagar desde» (ahorro, débito o efectivo, con su saldo) y muestra los errores. El abono es atómico: deuda bloqueada, recorte al saldo, próximo pago +1 mes. |
| Editar un ingreso descuadraba la cuenta (la base lo permitía sin reajustar). | Trigger ajustar_ingreso_actualizado + función actualizarIngreso validada con zod. |
| Borrar un pago de tarjeta dejaba el cupo inflado y la cuenta de origen sin débito. | Los pagos ya no se pueden borrar desde la app (son movimientos reales). Revertirlos solos sería incorrecto cuando desaparecen por borrar la tarjeta. |
| No se podía borrar una cuenta de ahorro usada para pagar una tarjeta. | La clave foránea pasa a ON DELETE SET NULL: el pago queda, sin origen. |
| Editar un gasto diferido dejaba su deuda desactualizada. | Se bloquea editar monto, cuenta, método o plazo de un diferido (se elimina y se registra de nuevo). Soltar la cuenta (al borrar la tarjeta) sí se permite. |
| El README no coincidía con lo desplegado. | Tabla Estado de despliegue en el README: 16 de 16 en local; remoto pendiente. |

## Verificación

- Base de datos (13 pruebas nuevas): editar el monto de un ingreso (1000 → 1250), moverlo de cuenta, que no sume cupo a una tarjeta, que editar solo la descripción no mueva saldos; pago no borrable con saldos intactos; borrar la cuenta de origen (antes fallaba); borrar una tarjeta con pagos; diferidos bloqueados en monto, cuenta y conversión; un gasto normal sigue reajustando.

- Abono (13 + 1): recorte al saldo, cuenta de origen, cupo del diferido, permisos entre usuarios y dos abonos simultáneos de 70 sobre 100 que dejan la cuenta en −100 (no −140).

- De punta a punta en la app: cuenta de ahorro $500 → $400; deuda $300 → $200; próximo pago 1-nov → 1-dic; 1 abono en el historial con su cuenta de origen.

# 3. Paso 2 — Correo opcional y privado

La integración de correo se mantiene, pero como opcional y en beta, hasta validar su fiabilidad y resolver los requisitos de Google. Se hizo solo lo mínimo y barato; lo caro (verificación de Google, sincronización en segundo plano) queda fuera.

| Antes | Ahora |
| --- | --- |
| Conectar el correo era un paso del registro. | Ya no: tras crear la cuenta se entra directo a la app. El correo vive en *Más → Correo (beta)*. |
| Desconectar solo borraba los tokens del teléfono. | Revoca el permiso ante Google (Outlook: se indica dónde quitarlo, Microsoft no lo permite desde la app), borra tokens y borra todos los avisos guardados. Los gastos confirmados se quedan. |
| Confirmar eran dos pasos: un reintento duplicaba el gasto. | confirmar_transaccion_detectada: un solo paso, idempotente (si ya estaba confirmado, no crea nada). |
| El remitente se aceptaba si «contenía» el dominio del banco. | Dirección exacta o dominio exacto (y subdominios); se usa la dirección real entre < >, no el nombre visible. |
| El asunto del correo se guardaba para siempre. | Se borra al confirmar o descartar el aviso. |
| La pantalla no explicaba qué se lee. | Tarjeta «Qué lee y qué guarda» con el alcance real del permiso. |

## Verificación

- Base de datos (10 pruebas): confirmar crea el gasto, descuenta la cuenta y borra el asunto; confirmar dos veces no duplica; ingreso suma; gasto sin categoría rechazado; aviso descartado no confirmable; A no confirma avisos de B; no se confirma hacia una cuenta ajena; borrar los datos del correo deja los gastos confirmados y no toca a otros usuarios; sin sesión no se puede llamar.

- Lógica (3 pruebas): remitentes válidos, suplantaciones rechazadas (por ejemplo avisos@bancoguayaquil.com.estafa.net) y lista vacía sin adivinar.

- Pendiente: la revocación real ante Google no se pudo probar porque todavía no hay un Client ID de Google configurado.

# 4. Paso 3 — Primer uso directo

- Registro: al crear la cuenta se entra directo al Resumen. Si el proyecto pide confirmar el correo (como en la nube), se muestra el aviso en lugar de una pantalla vacía.

- Tarjeta «Empezá con tu primer gasto»: aparece solo cuando no hay ningún gasto ni ingreso; desaparece sola con el primero.

- Salud financiera: con $0 de ingresos decía «Tus ingresos cubren tus gastos»; ahora dice «Faltan tus ingresos del mes».

- Fechas locales: se reemplazaron las 11 fechas calculadas en UTC que quedaban en el teléfono (formularios, resumen, gráfico semanal, recordatorios, tarjeta, correo). En Ecuador, después de las 19:00 la app anotaba el día siguiente.

Verificado de punta a punta con un usuario de prueba local (su contraseña está en supabase/.temp/usuario-prueba.local.txt, archivo que git ignora): registro → Resumen con la tarjeta → primer gasto de $12,50 con la fecha local → la tarjeta desaparece y el balance marca −$12,50.

# 5. Pasos 4 y 5 — Piloto y medición

Piloto (`docs/piloto.md`): 5 a 10 personas de un segmento, 4 semanas, usando la versión web del móvil desde el navegador del celular. Sin tiendas, sin compilaciones nativas y sin actualizar el SDK. La guía cubre: crear el proyecto de Supabase, aplicar las 16 migraciones, cargar las categorías base (db push no corre el seed), configurar la autenticación, publicar en Netlify o Vercel y añadir la app a la pantalla de inicio.

Métricas (`supabase/metricas/metricas_piloto.sql`): cuatro consultas de solo lectura que salen de lo que la base ya guarda, sin herramientas de analítica ni montos:

| Consulta | Mide |
| --- | --- |
| 1 · Activación | % que registra su primer movimiento en 24 h y en 7 días; mediana de tiempo hasta el primero |
| 2 · Frecuencia | Movimientos y días activos por persona, por semana |
| 3 · Retención | % de cada cohorte que anota algo en la semana 1, 2 y 4 |
| 4 · Funciones | % que usa cuentas, tarjetas, diferidos, presupuestos, deudas y correo |

Las consultas se probaron contra tu base local y excluyen las cuentas de prueba. La guía incluye la tabla de criterios de éxito para llenar antes de empezar, la guía de entrevista inicial (7 preguntas), la de salida (incluye validar si se entienden los presupuestos) y un registro de soporte.

# 6. Seguridad

| Tema | Qué se hizo |
| --- | --- |
| Autorización | La confirmación de la bandeja es security invoker: corre con los permisos de quien llama, así RLS limita todo a sus datos y los triggers de validación de referencias actúan igual. Probado: A no puede confirmar avisos de B ni usar cuentas ajenas. |
| Sin sesión | Las funciones nuevas no se pueden ejecutar sin sesión (revoke … from anon). Probado. |
| Inyección SQL | Funciones con parámetros tipados y SQL estático; sin EXECUTE con texto. Las pantallas siguen usando el cliente de Supabase, que parametriza todo. |
| Doble movimiento de dinero | Confirmación idempotente y abono con bloqueo de fila: ni reintentos ni dobles toques duplican dinero. |
| Privacidad del correo | Opcional, revocación ante Google, borrado de los datos al desconectar, asunto eliminado al resolver, explicación clara en la pantalla. |
| Remitentes falsos | Coincidencia exacta de dirección o dominio. Limitación documentada: sin DKIM/SPF, un From falsificado con el dominio real pasaría; por eso todo exige confirmación humana. |
| Validación de entrada | actualizarIngreso y la confirmación validan con zod (monto > 0, textos con límites, UUIDs); la base repite las reglas con CHECK. |
| Credenciales | .env.production agregado al .gitignore (la guía del piloto lo usa). El usuario de prueba es solo local y su contraseña vive en un archivo ignorado por git. |
| Timeouts | La revocación ante Google corta a los 10 s; si falla, los tokens se borran igual. |

# 7. Migraciones y despliegue

| Migración | Contenido |
| --- | --- |
| 20261014120000_abono_deuda_atomico | Tabla abonos_deuda y función registrar_abono_deuda |
| 20261014130000_saldos_confiables | Edición de ingresos, pagos sin borrado, origen con SET NULL, diferidos protegidos |
| 20261014140000_correo_confirmacion_y_privacidad | Confirmación atómica e idempotente; asunto borrado al resolver |

- Supabase local: 16 de 16 aplicadas, cada vez con respaldo previo en supabase/.temp/.

- Supabase remoto: no existe (el proyecto anterior fue eliminado). Se crea para el piloto.

- Dos migraciones se habían nombrado con fecha 15-oct (futura); se renombraron al 14-oct y se actualizó su registro en la base local, para que db push no las rechace por desordenadas.

# 8. Pendientes y riesgos

| Pendiente | Quién |
| --- | --- |
| Crear el Supabase remoto y la cuenta de hosting para el piloto | Tú |
| Verificar en el celular: el catálogo de tarjetas que otro agente está reemplazando apunta a imágenes que todavía no existen y rompe el paquete; al terminar, revisar que cada imagen exista | Agente de pantallas |
| Pantalla para editar ingresos (la base y actualizarIngreso ya están) | Agente de pantallas |
| Abono con cuenta de origen en la web y bloqueo de edición de diferidos en la edición en línea | Fase web |
| Probar la revocación de Google con un Client ID real; remitentes bancarios reales | Paso 4 (correo) |
| Endeudamiento con ingreso de referencia en las pantallas (hoy sale 0 % sin ingresos del mes) | Lógica + pantallas |
| Nada se ha subido a GitHub | Cuando lo indiques |

# 9. Cómo repetir la verificación

pnpm --filter core test

bash supabase/tests/correr.sh

Métricas sobre cualquier base (SQL Editor o psql):

psql … -f supabase/metricas/metricas_piloto.sql